Phụ lục II

## VỀ CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

## ĐƯỜNG TỈNH 877C (QUỐC LỘ 1 ĐẾN QUỐC LỘ 50, CAO TỐC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - TRUNG LƯƠNG - MỸ THUẬN)

## (Kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2025 của

## Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang)

1. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư xây dựng công trình nhằm từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thúc đẩy phát triển liên kết vùng, tạo nên sự thông suốt, đồng bộ và phát huy tối đa hiệu quả của mạng lưới giao thông hiện hữu; tăng khả năng lưu thông và vận chuyển hàng hóa giữa khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh Tiền Giang; tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển các khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, du lịch, góp phần tăng thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đảm bảo an ninh, quốc phòng của khu vực.

2. Phạm vi, quy mô đầu tư

a) Phạm vi đầu tư: điểm đầu kết nối Quốc lộ 1 tại ngã tư Lương Phú, điểm cuối giáp Quốc lộ 50 và Đường tỉnh 871B, thành phố Gò Công.

b) Quy mô đầu tư: xây dựng mới tuyến đường với tổng chiều dài khoảng 38,296km, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m (gồm gia cố lề 2m x 02 bên); đầu tư các cầu, cống trên tuyến có quy mô đồng bộ với đường, tải trọng thiết kế HL.93 (bao gồm cầu qua kênh Chợ Gạo).

3. Dự án nhóm: nhóm A.

4. Tổng mức đầu tư: 3.550 tỷ đồng.

5. Cơ cấu nguồn vốn: ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh (chi xây dựng cơ bản vốn tập trung, vốn từ nguồn thu sử dụng đất, vốn xổ số kiến thiết và các nguồn vốn hợp pháp khác).

6. Địa điểm thực hiện dự án: các huyện: Châu Thành, Chợ Gạo, Gò Công Tây và thành phố Gò Công.

7. Thời gian thực hiện: 06 năm.

8. Tiến độ thực hiện dự án

Dự kiến phân kỳ đầu tư: năm thứ nhất 600 tỷ đồng (ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh), năm thứ hai 600 tỷ đồng (ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh), năm thứ ba 600 tỷ đồng (ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh), năm thứ tư 600 tỷ đồng (ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh), năm thứ năm 600 tỷ đồng (ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh), năm thứ sáu 550 tỷ đồng (ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh).

9. Về các nội dung khác có liên quan

a) Về việc phân chia dự án thành phần

Tách thành 02 dự án thành phần để thuận lợi trong việc thực hiện giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án, cụ thể như sau:

## - Dự án thành phần 1: Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án Đường tỉnh 877C (Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 50, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận), sơ bộ kinh phí khoảng 1.300 tỷ đồng.

- Dự án thành phần 2: Xây dựng Đường tỉnh 877C (Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 50, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận), sơ bộ kinh phí khoảng 2.250 tỷ đồng; do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông làm chủ đầu tư.

b) Về sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Chủ đầu tư dự án thành phần 1 phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo có mặt bằng thi công dự án./.